Observatório de Governo Digital

Alinhamento interno — pré-apresentação com o cliente

Para: time interno (Suelane, Luiza, Gabriel, Caio, engenharia)

Objetivo: alinhar o que respondemos aos pontos do cliente / pontos que levantamos, o que já está na plataforma, dúvidas em aberto e o que ainda está mockado — antes da apresentação com o cliente final.

Data: 28/07/2026

## 1. Para que serve este documento

Após o feedback do cliente (~22/07) e a rodada de evolução da interface, a plataforma oficial já incorpora as decisões principais de produto e a UI alinhada ao que validamos no protótipo. Este texto resume o estado atual para facilitar a rodada de feedbacks internos.

Não separamos aqui “o que veio do design” vs “o que veio da engenharia”: o foco é o que a plataforma faz hoje em relação a cada ponto.

## 2. Pontos do cliente / do time → o que foi feito

| Ponto | O que decidimos / implementamos |
| --- | --- |
| Não usar média / índice geral entre objetivos | Removido da interface. Ranking e destaques usam o sub-índice do objetivo selecionado (ou score de tag temática, quando aplicável). |
| Ranking claro sobre o critério de ordenação | Filtros de nível + “Ordenar por” (Objetivos da ENGD ou Categorias temáticas) + seleção explícita do objetivo/tag. |
| Página de variável + série histórica isolada | Removidas. Variáveis aparecem na página do objetivo como lista com download (sem drill-down temporal). |
| Objetivo 3 (Identificação Única) | Desabilitado na UI (chip com tooltip + aviso). Lacunas reais de cobertura de outros objetivos (ex.: 8 e 10) continuam refletindo os dados. |
| Categorias / tags temáticas | Fluxo na UI pronto (Indicadores e Ranking). Lista e scores ainda são ilustrativos (~20 tags), até a lista oficial (~50–60) e os scores. |
| Versão com e sem ranking (teste A/B) | Versão A: site com ranking. Versão B: prefixo /v2 (ou flag de deploy) sem ranking. |
| Objetivos com cobertura precária | Há nota técnica na Metodologia (texto ainda provisório / mock para validação). |
| Municípios além das capitais | Adiado nesta etapa. Nível municipal = capitais. |
| Idioma EN | Fora de escopo nesta fase (plataforma em português). |

Esclarecimento útil: “sub-índice” (nota de um objetivo) não é o índice geral. O cliente pediu para tirar a média transversal; o sub-índice por objetivo permanece como métrica principal.

## 3. Extras que também entraram

Melhorias de usabilidade e fidelidade da interface que ajudam na apresentação:

• Home redesenhada (hero, ordem de seções, mapa/dados abertos quando aplicável, parceiros).

• Mapa do Brasil e bandeiras no Ranking (nível estadual).

• URL compartilhável nos filtros de Ranking e Indicadores (facilita enviar um recorte específico no feedback).

• No Ranking, ao abrir um ente, o detalhe respeita o objetivo selecionado (não “cai” sempre no objetivo 1).

• Página do objetivo alinhada: lista de variáveis com ações de fonte/download; sem bloco de recomendações nessa tela (recomendações ENGD seguem em Objetivos).

• Ajuste fino de gráficos (ex.: remoção da badge com nome do ente no topo da coluna em “Posição no objetivo”).

• Tela de loading/abertura da home foi retirada (impacto em UX e SEO).

## 4. Pontos em aberto / dúvidas para alinhar internamente

Pedimos uma posição do time nestes itens antes (ou durante) a apresentação:

1. Texto do Objetivo 3 — o motivo exibido no tooltip ainda é provisório. Quem valida o texto final (Luiza / Gabriel / conteúdo)?

2. Nota dos objetivos precários — confirmamos quais são os quatro, o que foi avaliado e o que ficou de fora? O mock atual é só placeholder.

3. Tags temáticas na demo — apresentamos com o aviso claro de que são ilustrativas, ou preferimos esconder o modo “temáticas” até os dados oficiais?

4. Download de variáveis — na demo o arquivo ainda é exemplo gerado no navegador. Combinamos avisar o cliente ou priorizamos URL real antes da apresentação?

5. Municípios extras — confirmamos com o cliente que nesta versão municipal = capitais, e que a expansão fica para depois?

6. Versão B (/v2) — vamos mostrar as duas versões na apresentação? Quem decide qual fica “oficial” no go-live?

Se algum desses já estiver decidido no time, basta riscar na próxima revisão deste documento.

## 5. O que está mockado (e o que precisaríamos dos dados oficiais)

A maior parte do índice por objetivo ENGD (federal / UF / capitais) já usa a base entregue. O que ainda é mock / provisório:

| O quê | Para quê na UI | O que precisaríamos oficialmente |
| --- | --- | --- |
| Tags temáticas (catálogo + scores + “variáveis da tag”) | Ordenar / comparar por tema | Lista canônica (~50–60), mapeamento tag→indicadores e nota já agregada por ente × tag × edição |
| Motivo do Obj. 3 | Tooltip / comunicação | Texto aprovado |
| Nota dos objetivos precários | Metodologia | Conteúdo validado (o que entrou / o que não entrou e por quê) |
| Arquivo de download da variável | Botão “baixar dados” | URL ou arquivo real por indicador (ou pacote por objetivo × ente) |

Quando retomar municípios extras: lista oficial no critério acordado + mesmos campos de índice/posição (e tags, se houver) no schema das capitais.

Preferência da engenharia: receber números já agregados; o front calcula o mínimo possível.

Fora de escopo de pedido de dados nesta fase: série histórica isolada por variável (a UI dessa página foi removida).

## 6. Como navegar rápido na versão atual (para quem for revisar)

• Home: /

• Indicadores (exemplo): /indicadores?nivel=estadual&entes=sp&por=objetivos

• Ranking (exemplo): /ranking?nivel=estadual&por=objetivos&objetivo=gestao-e-governanca

• Versão sem ranking: /v2

• Metodologia (nota precária mock): /metodologia

## 7. Próximo passo sugerido

1. Cada um revisa este resumo e anota feedbacks (produto, dados, visual, copy).

2. Fechamos os itens da seção 4 que forem bloqueadores da apresentação.

3. Só então levamos ao cliente o pacote alinhado (incluindo o que ainda é mock, com transparência).

Dúvidas ou correções: responder no grupo / comentar no documento compartilhado.